| МКУ «Отдел архитектуры и Градостроительства» Красноярского края ул. Ленина 67 г. Иланский, Красноярский край, 663800 тел: (39173) 2-16-48 тел.факс: (39173) 2-16-48 E-mail: ilansk-arch@yndex.ru ОГРН 1132450000847 № 34 от 25.02.2021 г. На № от |  |
| --- | --- |

Во исполнение постановления Администрации Иланского района от 12.11.2014 №1500-п " О внесении изменений в Постановление Администрации района от 01.08.2013  № 721-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Иланского района, их формировании и реализации», предоставляем годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие строительства и обеспечения градостроительной деятельности на территории Иланского района»:

## информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние – все мероприятия по программе выполнены с экономией краевого, федерального бюджета, и даже с недофинансированием местного  бюджета;

## сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты -    все основные показатели программы выполнены в полном объеме, отклонения в показателях из-за недофинансирования местного бюджета не повлияли на выполнение основных мероприятий;

## информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей (приложение 1) - прилагается;

## информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин) -   мероприятие 1 -  подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки городских и сельских поселений не было выполнено в полном объеме;

## - мероприятие 2 актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образования района не выполнялось;

## - мероприятие 3 обеспечение жильем молодых семей в Иланском районе не выполнялось;

## -  мероприятие 4 обеспечение реализации муниципальной программы  и прочие мероприятия выполнено на 100 %,;

## перечень нереализованных или реализованных частично отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме – мероприятие 3 реализовано не в полном объеме из-за недофинансирования;

## анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию) – таковых не имеется;

## информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) (приложение 2) - прилагается;

## информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (приложение 3) -  прилагается;

## информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий – таковых не имеется;

## конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставление показателей затрат и результатов при реализации программы, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению – указан в приложениях.

Руководитель                                                                          Г.Г. Мак

Приложение № 1

к  отчету исполнения муниципальной программы Иланского района «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района»

Информация о целевых показателях муниципальной программы Иланского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Иланского района«Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района»

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году 2019 | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 г. | Плановый период | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Иланского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь – июнь | значение на конец года |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Иланском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1. Общая площадь жилых домов введённых в эксплуатацию | кв. м. | х | 2400 | 3933 | х | х | 2400 | 1930 | 2400 | 2400 | (введено в эксплуатацию 20 индивидуальных жилых дома, в связи с незначительной площадью некоторого количества индивидуальных жилых домов показатель не выполнен в полном объеме) |
| 1.2 | Целевой показатель 2. Площадь земельных участков, предоставленных в отчетном периоде для строительства в расчете на 10000 человек населения | га | х | 5,2 | 7,27 | х | х | 5,2 | 3,3 | 5,2 | 5,2 |  |
| 1.3 | Целевой показатель 3. Ввод в действие жилых домов на одного жителя | кв.м/чел | х | 0,17 | 0,17 | х | х | 0,9 | 0,9 | 0,91 | 0,91 |  |
| 1.4 | Целевой показатель 4. Общая площадь жилых помещений, приходящегося на одного жителя. | кв.м/чел | х | 24,75 | 24,75 | х | х | 24,8 | 24,8 | 25,0 | 25,0 |  |
| 2 | Задача 1 Создание условий для увеличения объема ввода жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки городских и сельских поселений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Доля муниципальных образований района на территории которых утверждены генеральные планы | % | х | 40 | 40 |  |  | 50 | 50 | 60 | 65 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2 Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Доля актуализированных документов территориального планирования сельских поселений района | % | х | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Задача 2 Поддержка молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3 Обеспечение жильем молодых семей в Иланском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Обеспечение жильем нуждающихся семей | ед. |  | х | х |  |  | х | х | х | х |  |
| 4 | Задача 3 Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Уровень исполнения расходов за счет средств краевого и районного бюджетов | баллы |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4.1.2 | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | баллы |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4.1.3 | Доля прошедших повышение квалификации в течение года | баллы |  | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 4.1.4 | Количество оказанных муниципальных услуг | баллы |  | 140 | 140 |  |  | 140 | 140 | 145 | 150 |  |

Руководитель МКУ «Отдел архитектуры

и градостроительства»                                                                                                                   Мак Г.Г.

Приложение № 2

к  отчету исполнения муниципальной программы Иланского района «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района»

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Иланского района и подпрограмм с указанием плановых 
и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Иланского района, а также по годам реализации муниципальной программы Иланского района)

| № п/п | Статус (муниципальная программа Иланского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному году реализации программы 2019 год | отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | плановый период |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | январь – июнь | значение на конец года |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Муниципальная программа Иланского района | Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 3311,6 | 3299,2 |  |  | 5404,5 | 5404,5 | 2374,8 | 2374,8 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 980 | Х | Х | Х | 3311,6 | 3299,2 |  |  | 5404,5 | 5404,5 | 2374,8 | 2374,8 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 | Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки городских и сельских поселений района | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 500,4 | 500,0 |  |  | 2540,0 | 2540,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 980 | Х | Х | Х | 500,4 | 500,0 |  |  | 2540,0 | 2540,0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований района | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 980 | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 | Обеспечение жильем молодых семей в Иланском районе | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 980 | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 2811,2 | 2799,2 |  |  | 2864,5 | 2864,5 | 2374,8 | 2374,8 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 980 | Х | Х | 980 | 2811,2 | 2799,2 |  |  | 2864,5 | 2864,5 | 2374,8 | 2374,8 |  |

Руководитель МКУ «Отдел архитектуры

и градостроительства»                                                                                                                   Мак Г.Г.

Приложение № 3

к  отчету исполнения муниципальной программы Иланского района «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района»

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета 
и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году 2019 год | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | Плановый период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь – июнь | значение на конец года |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа Иланского района | «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района» | всего | 3311,6 | 3299,2 |  |  | 5404,5 | 5404,5 | 2374,8 | 2378,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 450,0 | 467,9 |  |  | 2250,0 | 2250,0 |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 2408,3 | 2396,3 |  |  | 2844,5 | 2844,5 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района | 435,0 | 435,0 |  |  | 310,0 | 310,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 | Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки городских и сельских поселений района | всего | 500,4 | 500 |  |  | 2540,0 | 2540,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 450,0 | 449,6 |  |  | 2250,0 | 2250,0 |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 50,4 | 50,4 |  |  | 250,4 | 250,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований района | всего | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 | Обеспечение жильем молодых семей в Иланском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего | 2811,0 | 2799,2 |  |  | 2864,5 | 2864,5 | 2374,8 | 2374,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 18,3 | 18,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 2357,9 | 2345,9 |  |  | 2594,5 | 2594,5 | 2374,0 | 2374,8 |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района | 435,0 | 435,0 |  |  | 270,0 | 270,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель МКУ «Отдел архитектуры

и градостроительства»                                                                                                                   Мак Г.Г